## Slide 1: Le Chatbot RAG, Moteur de Personnalisation
Du POC à la Production

## Slide 2
Objectif :
Valider le plan d'action (architecture, coûts, délais) pour le lancement du MVP.
Rappel du Contexte : Le POC a validé l'approche RAG. Nous passons à l'industrialisation.
Stratégie : Construire une plateforme Cloud native pour l'IA conversationnelle.

## Slide 3
Les Fonctionnalités au Service de l'Expérience Utilisateur
Objectif Augmenter la Rétention : Mémoire Conversationnelle (Redis) $\rightarrow$ Recommandations plus précises = Engagement utilisateur renforcé.
Objectif Pertinence Locale : Géo-Filtrage & Contexte Web (smolagent) $\rightarrow$ Réponses adaptées au moment et au lieu de l'utilisateur.
Objectif Fiabilité : Architecture Cloud Scalable (AWS) $\rightarrow$ Service stable, disponible 24/7, capable d'absorber la croissance.

## Slide 4
Architecture Technique CibleTitre :
Choix Cloud AWS : Robustesse et MLOps
Pourquoi AWS ? Écosystème MLOps mature (SageMaker) et solutions de bases de données vectorielles (OpenSearch) hautement scalables.
Composants Clés :Microservice RAG :
Déployé sur AWS Fargate (auto-scaling sans gestion de VM).
Vecteurs : OpenSearch Service (recherche k-NN optimisée).
Mémoire : ElastiCache (Redis) (stockage rapide du contexte de session).
Modèles (Embedding) : SageMaker Endpoint (déploiement et coût maîtrisés).

## Slide 5
Planification des Tâches (Backlog Priorisé)
Titre : Priorisation Agile : Les Must-Have pour le Lancement
Must-Have (45 Jours) : RAG V1 Core & Pipeline, Mémoire de Session (V1), Filtrage Géographique, Pipeline d'Ingestion Auto (Step Functions).
Nice-to-Have (8 Jours) : Recherche Web (smolagent) (livraison possible en V1.1).

## Slide 6
Chronogramme et Jalons
Titre : Feuille de Route : 12 Semaines jusqu'au MVP
Durée Totale : $\sim 12$ semaines (45 Jours Hommes de développement).
Jalons Principaux : Infrastructure Cloud provisionnée (Semaine 2), Pipeline/BDD opérationnelles (Semaine 5), Backend RAG Core implémenté (Semaine 9), Déploiement du MVP (Semaine 12).

## Slide 7
Maîtrise des Coûts (Build & OPEX)
Titre : Budget : Un Investissement Ciblé pour une Scalabilité Maximale
Coût BUILD (Développement) : 45 Jours Hommes (Focus sur l'IaC et la robustesse).
Coût OPEX (Exploitation Mensuel) : Estimation : $\sim \$350$ USD/mois (pour 100k requêtes).
Stratégie d'Optimisation : Utilisation du scale down de SageMaker en dehors des heures de pointe pour réduire les coûts.

## Slide 8
Gestion des Risques
Titre : Défis Anticipés et Solutions (Mitigation)
Latence du RAG : Optimisation de la recherche vectorielle (k-NN) sur OpenSearch.
Dépendance à l'Agent Web : Utilisation limitée de smolagent aux données temps réel critiques uniquement.
Échecs d'Indexation : Pipeline ETL pilotée par AWS Step Functions pour la gestion automatique des erreurs.

## Slide 9
Bilan et Conclusion
Titre : Conclusion : Prêt pour le Lancement
Synthèse : Architecture performante, planification claire et stratégie de coût maîtrisée.